齐鲁工业大学本科毕业论文（设计）中期进展报告表

| 学部（学院） | 机械工程学部 |  |  | 专业班级 | 机器人si22-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学生姓名 | 王子煜 | 学号 | 202201230042 | 导师姓名 | 刘鹏博 |
| 课题名称 | 智能仓储自主移动机器人结构设计与控制 |  |  |  |  |
| 论文（设计）工作进展情况： 一、已完成的工作 截止到毕业设计中期，已完成文献翻译，并查找智能仓储自主移动机器人相关资料和文献，并初步确定了本设计的基本设计思路，同时撰写了开题报告，拟定了设计方案。 设计内容主要是完成了本分代码撰写、本机构机械部分的选型和设计，并在solidworks软件中完成了相关机构的三维模型设计。 主要的代码内容如下： - 现已编写了三部分的初步代码，mpc控制，黏菌算法，和树莓派主版的编写，包括了循迹，传感器等（如图代码123所示）。 代码 1 代码 2 代码 3 主要的机械部分如下： (1)设计机器人末端执行器，主要是设计电动式夹爪式机器人末端执行器，用于抓取需要搬运的小型物流件并将其放置于目标地点，绘制末端执行器的三维模型，并设计末端执行器相关的控制方面的相关内容。 (2)设计机器人底座，主要是一个四轮差速底盘，其可以全方位转向，机动性强。由四台独立驱动电机、减速器、轮毂及传动部件组成，每台车轮对应独立驱动电机，可单独接收转速指令，为差速运动提供动力支撑。绘制四轮差速底盘的三维模型，并设计四轮差速底盘相关的控制方面的相关内容。 二、拟进行的工作及进度安排 四月中旬，该毕业论文已基本完成机械部分的设计，包括三维模型的建立和各个部分的选型。 接下来的时间安排如下： - 到15号，在机械部分完成建模的基础上，绘制装置的装配图还有零件图纸。 - 到四月二十号，完成实际的控制部分，包括具体的控制方案和实现方式，并在此基础上完成论文 - 到四月28号前，完成电路部分的设计。 - 到五月5号前完成论文初稿。 - 到五月12号，完成所有的论文设计任务，准备答辩。 三、存在的问题及采取措施 1. 存在的问题： （1）论文部分进度缓慢，理论框架构建不够完善且理论支撑不足。 （2）机构的机械设计部分还未完成，论文的机械方面还未开始写作。 （3）控制部分代码不够完善。 2.解决方法： （1）通过网络和书籍搜查资料，加强理论学习，加快论文书写进度。 （2）寻找相似机构，学习借鉴可取之处。 （3）寻找相似案例，通过ai等工具学习。 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 指导教师评价意见 1．论文（设计）进展情况评价 （基本完成计划、部分完成计划、没有完成计划） 2．学生工作态度情况评价 （认真、一般、较差） 3．已完成论文（设计）质量评价 （较好、一般、较差） 4．论文（设计）不足之处及改进意见 指导教师签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |